UMOWA NR ………………….

zawarta w dniu .......... ........................ 2014 r. w Białymstoku

pomiędzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW

reprezentowanym przez:

…………………….

…………………….

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok

NIP  543-11-81-345, REGON 050040006,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a:

…………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu opublikowanego w dniu……..2014 r. (znak ZOLW/382/01) prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP, została zawarta umowa na

Budowa urządzeń wodnych – 5 stawów ziemnych dla żółwi błotnych i płazów na terenie Nadleśnictwa Nidzica. HRPII/4.

będącego częścią projektu: „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-382/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, którym jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu 5 stawów ziemnych:

- Wykonanie stawu nr 1 o powierzchni 2000 m2, stawu nr 2 o powierzchni 4000m2, stawu nr 3 o powierzchni 600 m2, stawu nr 4 o powierzchni 900m2 na działce o numerze ewidencyjnym 3180 w obrębie Orłowo gmina Nidzica.

- Wykonanie stawu nr 5 o powierzchni 1500m2 na działce o numerze ewidencyjnym 3166 w obrębie Likusy gmina Nidzica.

- W ramach realizacji umowy obowiązkiem Wykonawcy jest także:

a)  realizacja wszystkich robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej,

b)  dokonywanie wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem oraz w trakcie trwania robót,

c) wykonywanie robót w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w obszar prowadzonych prac,

d) uprzątnięcie placu budowy po zakończeniu realizacji robót.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

( 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w (1 zgodnie z ofertą, ogłoszeniem o zamówieniu, dokumentacją projektową, które stanowią integralną część umowy oraz obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Ze względu na prowadzenie prac na obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Napiwodzko – Ramucka” kod PLB280007 i na obszarze „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” kod PLH280052”, roboty należy prowadzić zgodnie z uwzględnieniem wskazanego charakteru terenu budowy oraz ograniczeń, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz z wytycznych Zamawiającego co do prowadzenia prac.

OBOWIĄZKI STRON

( 3

- Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego 
i terminowego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą na własny koszt - w 3 egzemplarzach.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych przeprojektowania określonych zakresów obiektów w trakcie realizacji inwestycji,

- przekazania Wykonawcy terenu pod budowę wraz z dokumentacją nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

TERMIN REALIZACJI ROBÓT

( 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy nie dłużej niż do dnia 15 października 2014 r.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

( 5

- Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą tj. ………………zł,  w tym wynagrodzenie netto w wysokości ……..zł
 i należny podatek VAT……%.

- Zapłata za roboty będące przedmiotem zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.

Kwotą za wykonanie każdego ze stawów będzie cena wskazana w ust. 1 pomnożona przez: 0,22 dla stawu nr 1, 0,44 - staw nr 2, 0,07 - staw nr 3, 0,10 - staw nr 4, 0,17 - staw nr 5.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie protokół zdawczo odbiorczy.

- Wykonawca wraz z fakturą za wykonane prace przedłoży Zamawiającemu kserokopię faktur potwierdzających opłacenie należności podwykonawców.

- Procentowe proporcje zapłaty wynagrodzenia oraz termin płatności mogą ulec zmianie (maksymalnie o 30 dni), w przypadku opóźnień w przekazywaniu środków przez Instytucję Wdrażającą.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany w fakturach.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom z zastrzeżeniem  ( 13 ust. 3 umowy.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

ODBIORY ROBÓT

( 6

- Dokumentami odbioru poszczególnych stawów ziemych będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lub nie zostaną usunięte w terminach o których mowa w ust. 1, ma prawo do obniżenia przysługującego wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości oraz może naliczyć karę umowną zgodnie z ( 7 ust. 1 pkt 1).

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur po usunięciu wszystkich wad.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty i teren budowy.

KARY UMOWNE

( 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, inne aniżeli określone w pkt 1), 2), 3), (w szczególności prowadzenie prac niezgodnie z warunkami realizacji umowy opisanymi w ( 2) w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

- w przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, z zastrzeżeniem ( 5 ust. 5 umowy.

  - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

  - W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. W przypadku niewystawienia faktur, co uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej, Zamawiający nałoży karę wystawiając notę obciążeniową.

GWARANCJE

( 8

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na jakość techniczną wykonanych prac na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego - zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną najpóźniej w dniu odbioru końcowego:

- wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego,

- w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

( 9

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5%  wartości robót brutto, co stanowi kwotę ……….................................. PLN, w formie……………………...

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w pełnej kwocie zostało wpłacone na konto ...................................................................................................................... (jeśli dotyczy).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia.

- 100% kwoty zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia roszczeń z tytułu wad przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 4 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

( 10

- Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres robót:

  - ....................................................

  - ....................................................

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego.

- Zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

( 11

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

- Zamawiający -

- Wykonawca -

  - Zamawiający  może zażądać  od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

  - W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

( 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 10 dni od przekazania terenu pod budowę lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 15 dni,

- Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2), 3) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

  - sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

  - zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

  - sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

ZMIANY UMOWY

( 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty  Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:

- zmiany terminu zakończenia  wykonania przedmiotu umowy:

- o czas wyznaczony w protokole odbioru, na usunięcie wskazanych w nim wad;

- oraz w następujących przypadkach:

  - wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

  - wstrzymanie realizacji  robót przez  Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

  - wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy  administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,

  - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

  - odmowa wydania  przez organ  administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów  w dokumentacji projektowej,

  - konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz  konieczności przeprojektowania  określonych zakresów  obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych  do prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy,

  - wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca  nie jest odpowiedzialny,

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

- zmiany  materiałów koniecznych do wykonywania robót pod warunkiem,  że zmiana ta będzie korzystna dla  Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku  tych materiałów spowodowanej  w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem  z rynku,

- zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek  elementu robót pod warunkiem,  że zmiana ta będzie korzystna dla  Zamawiającego,

4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych  nie  wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji  robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych  dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących  przepisów prawa;

5)    zmniejszenia zakresu rzeczowego  w obiektywnie uzasadnionych  przypadkach ,

6)  zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego  na taką zmianę.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ( 5 ust. 1 umowy w okolicznościach, o których mowa w  ust. 2 pkt 2). W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4. Warunkiem  dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie  przez strony  stosownego protokołu.

( 14

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz prawa budowlanego.

( 15

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

( 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

# ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA